**ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด**

ประกาศใช้

แผนพัฒนาตำบล

ประชุม

ประชาคมตำบล

ประชุมสภา อบต.

ประชาคมหมู่บ้าน

ร่างแผนพัฒนาตำบล

ร่างข้อบัญญัติ อบต.

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.

ข้อบัญญัติ อบต.

อบต.พะงาด

ประชุมสภา อบต.

สำรวจโครงการแต่ละหมู่บ้าน

ประมาณการ/แบบโครงการ

วิธีซื้อและวิธีจ้าง

วิธีตกลงราคา

วิธีสอบราคา

วิธีประกวดราคาจ้าง

คำสั่ง อบต. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุดำเนินการจัดหาพัสดุ

รับซองสอบราคา

เปิดซองสอบราคา

รายงานผลผู้เสนอราคาต่ำ

ขายแบบ

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง

แจ้งมาทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง

เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

ตรวจงานผ่าน

ตรวจรับงานก่อสร้าง

ส่งมอบงานก่อสร้าง

ควบคุมงานก่อสร้าง

ดำเนินงานก่อสร้าง

กรณีตรวจงานไม่ผ่าน

ตรวจรับงานผ่าน

เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง

ส่งมอบงานใหม่

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขที่คณะกรรมการ

และช่างผู้ควบคุมงาน

ให้แก้ไข